ДОГОВОР № __

на выполнение работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей»

с. Ловозеро Мурманской обл.           		       			«__» _________ 2012г.

Государственное  автономное  образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального образования «Северный национальный лицей» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Владимира Николаевича Иваницкого, действующего на основании Устава, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола № _____________ от «__» _________ 2012 года, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей» (далее по тексту - Работы), по адресам: п. Ревда, пер. Полярный д. 6; п. Ревда, пер. Полярный д. 8; п. Ревда, ул. Комсомольская д. 10а; п. Ревда, ул. Кузина д. 5; в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

1.2. Срок выполнения Работ составляет 45 (Сорок пять) календарных дней с момента заключения Договора.

1.3. Заказчик обязуется оплатить все выполненные Подрядчиком Работы  в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

- ПРАВА И Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Качественно и в срок выполнить Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

2.1.2. Подрядчик представляет Заказчику смету на выполнение работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей» (Приложение №2), подтверждающую стоимость выполнения Работ, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора. Смета должна отображать объем, характеристики выполняемых Работ и используемые материалы.

2.1.3. Выполнить предусмотренные Договором Работы в строгом соответствии со СНиПами, СанПиНами,  ГОСТами.

2.1.4. Осуществлять доставку материалов, оборудования, уборку и вывоз строительного мусора своими силами и за свой счет.

2.1.5. Предоставить срок гарантии качества выполненных Работ сроком на 1 год с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, при этом гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

2.1.7. Поставить в известность Заказчика о факте завершения выполнения Работ и о готовности подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить выполненные Работы, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2.2. Контролировать объем и качество выполняемых Работ.

3. ЦЕНА Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, без НДС.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость Работ, материалов, расходы на доставку материалов и оборудования, командировочные расходы, затраты на «временные здания и сооружения», а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат работ формы КС-3, в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента их предъявления Подрядчиком в российских рублях по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Срок действия Договора, ответственность Сторон

4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

4.2. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены настоящего Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.

5.2. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

допущенные в выполненных Работах и обнаруженные как при приемке Работ, так и в период действия гарантийного срока. Выявленные недостатки, дефекты Подрядчик обязуется устранить в согласованный Сторонами срок, но не более чем месяц.

5.3. Завершением Работ по Договору является подписанный Сторонами акт сдачи–приемки выполненных работ.

6. Порядок расторжения и изменения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, Стороны урегулируют путем переговоров, неурегулированные споры, касающиеся исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судебном порядке.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все приложения указанные в настоящем Договоре  являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2- Смета

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

| Заказчик Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального образования «Северный национальный лицей» 184592, Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Пионерская, 8 ИНН 5106010030 КПП 510601001 р/с 40601810500001000001 в УФК по Мурманской области (ГАОУ МО НПО «СНЛ») ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск, БИК 044705001, лицевой счет 30496Ц80780 Директор ГАОУ МО НПО «СНЛ» ________________/ В.Н. Иваницкий м.п. «___» ____________ 2012г. | Подрядчик ________________/ м.п. «___» ____________ 2012г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору  №______  от «___» ___________ 2012

Техническое задание 
на выполнение работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей»

- п. Ревда, ул. Комсомольская 10а

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Снятие водоэмульсионной краски на стенах и потолке | м2 | 7,7 |
| 2 | Выравнивание стены и потолка под покраску | м2 | 7,7 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской потолка и стены | м2 | 7,7 |
| 4 | Подготовка пола к покраске | м2 | 1,4 |
| 5 | Покраска пола половой краской | м2 | 1,4 |
| 6 | Срезка старых стальных труб | м | 60 |
| 7 | Приобретение и установка полипропиленовых труб холодной и горячей воды | м | 60 |
| 8 | Снятие двери с коробкой 90*220 | шт | 1 |
| 9 | Приобретение и установка двери с коробкой 90*210 | шт | 1 |
| 10 | Приобретение и установка смесителя и подводка его к водоснабжению | шт | 1 |
| 11 | Снятие старой раковины, приобретение и установка новой | шт | 1 |
| 12 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |
| Женский туалет |
| 1 | Демонтаж старого кафеля со стен | м2 | 20,7 |
| 2 | Удаление старой ВД покраски потолка | м2 | 8,5 |
| 3 | Демонтаж унитаза с бочка | м2 | 8,5 |
| 4 | Снятие кафельной плитки с пола | шт | 1 |
| 5 | Выполнить стяжку под потолочную плитку | м2 | 1,6 |
| 6 | Выравнивание стен и потолка под покраску ВД | м2 | 1,6 |
| 7 | Покраска ВД потолка и стены | м2 | 8,4+1,6 |
| 8 | Демонтаж труб металлических с раковин и комнат | м2 | 10 |
| 9 | Установка пластиковых труб к раковине и унитазу |  |  |
| 10 | Приобретение и установка проточного водонагревателя 3,5-5 КВ | шт | 1 |
| 11 | Демонтаж раковины со смесителем | шт | 1 |
| 12 | Установка половой кафельной плитки 30*30 | м2 | 1,6 |
| 13 | Установка кафельной плитки на стене 20*30 | м2 | 42 |
| 14 | Установка доп. краника внизу раковины | шт | 1 |
| 15 | Приобретение и установка двери 110*210 с коробкой | шт | 1 |
| 16 | Установка на место унитаза с бочком | шт | 1 |
| 17 | Установка раковины на место и подвод трубы к раковине с подсоединением воды | шт | 1 |
| 18 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

- п. Ревда, ул. Кузина 5

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Демонтаж старой кафельной плитки на стенах | м2 | 36 |
| 2 | Демонтаж перегородки в туалете | м2 | 3,5 |
| 3 | Снятие старой покраски со стен | м2 | 28 |
| 4 | Снятие побелки со стен и потолка | м2 | 22 |
| 5 | Демонтаж дверей с коробкой | шт | 3 |
| 6 | Демонтаж кафельной плитки с пола | м2 | 13 |
| 7 | Замена труб отопления на полипропиленовые (включая демонтаж старых железных) | м | 13 |
| 8 | Замена чугунных батарей на новые биометаллические8 секций с краном | шт | 1 |
| 9 | Выполнить стяжку под кафельную плитку на полу | м2 | 13 |
| 10 | Установка серой кафельной плитки | м2 | 13 |
| 11 | Размер плитки 300*300 мм на пол | м2 | 13 |
| 12 | Демонтаж старого унитаза с бачком и писсуар | шт | 2 |
| 13 | Демонтаж старой канализационной трубы | м2 | 7,5 |
| 14 | Установка новой канализационной пластиковой трубы Ф-110мм | м2 | 7,5 |
| 15 | Установка нового компактного унитаза и подсоединение его к канализации труб | шт | 3 |
| 16 | Подвод холодной воды к бачку унитаза |  |  |
| 17 | Выравнивание стены под плитку кафельную | м2 | 56 |
| 18 | Установка новой кафельной плитки 20*30 | м2 | 56 |
| 19 | Подготовка потолка к покраске (заделать швы между плитой перекрытия) |  |  |
| 20 | Развод шпаклевки и грунтовки потолка | м2 | 14 |
| 21 | Покраска ВД потолка | м2 | 14 |
| 22 | Установка раковины и производство обвозки с подсоединением к канализационной трубе | шт | 1 |
| 23 | Подвод воды к раковине и подсоединение к смесителю | шт | 1 |
| 24 | Приобретение и установка новых дверей с коробками | шт | 4 |
| 25 | Установка наличников на двери |  |  |
| Женский туалет |
| 1 | Демонтаж перегородки 120*180*0,15 | шт | 3 |
| 2 | Демонтаж унитаза | шт | 3 |
| 3 | Демонтаж стальных труб отопления | м | 13 |
| 4 | Демонтаж чугунной батареи отопления | шт | 1 |
| 5 | Удаление побелки с потолка | м2 | 8 |
| 6 | Удаление побелки со стен | м2 | 7,74 |
| 7 | Удаление кафеля со стен | м2 | 17 |
| 8 | Сделать старые канализационные трубы размер 110 | м | 5 |
| 9 | Демонтаж раковины со смесителей | шт | 1 |
| 10 | Демонтаж проводки с водонагревателя | шт | 1 |
| 11 | Демонтаж старой половой серой плитки разм. 30*30 | м2 | 8,5 |
| 12 | Выполнить стяжку под новую кафельную плитку | м2 | 8,5 |
| 13 | Укладка новой половой серой плитки 30*30 | м2 | 8,5 |
| 14 | Установка пластмассовой канализационной трубы ф-110 | м | 3,5 |
| 15 | Установка кафельной плитки на стенах и туалетных кабинах | м2 | 55 |
| 16 | Подготовка потолка к покраске (заделать русты, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить ВД краской) | м2 | 8,5 |
| 17 | Замена розеток на евростандарт | шт | 2 |
| 18 | Замена выключателя | шт | 2 |
| 19 | Приобретение и установка с заменой входной двери 2,2*0,65 вместе с коробкой | шт | 1 |
| 20 | Приобретение и установка новых унитазов с бачком | шт | 3 |
| 21 | Установка туалетных кабинок с дверями | шт | 3 |
| 22 | Приобретение и установка дверей в туалетные кабинки с коробкой | шт | 3 |
| 23 | Установка раковины и подсоединение к канализации | шт | 1 |
| 24 | Подвод и подсоединение холодной и горячей воды к раковине | шт | 1 |
| 25 | Подготовка к покраске подоконников, стен и рам (загрунтовать, зашпаклевать) | м2 | 6,25 |
| 26 | Покраска оконных пролётов и рам | м2 | 6,25 |
| 27 | Установка на место трубы холодной воды |  |  |
| 28 | Установка новых пластиковых труб из полипропилена | м | 13 |
| 29 | Приобретение и установка нового радиатор отопления биометаллического с краником на 8 секций | шт | 1 |
| 30 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

- п. Ревда, пер. Полярный 8

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Удаление побелки со стен и потолка | м2 | 8,5 |
| 2 | Выравнивание стены для покраски | м2 | 8,5 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской стены и потолка | м2 | 8,5 |
| 4 | Покраска пола в туалете | м2 | 1,7 |
| 5 | Удаление кафельной плитки со стен | м2 | 6,8 |
| 6 | Установка новой плитки 20*30 | м2 | 6,8 |
| 7 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |
| 8 | Снятие старой плитки на полу | м2 | 1,7 |
| 9 | Выполнить стяжку под новую кафельную плитку | м2 | 1,7 |
| 10 | Установка новой половой плитки 30*30 | м2 | 1,7 |
| 11 | Установка на место унитаза | шт | 1 |
| 12 | Установка раковины на место и подсоединение к канализации и к системе водоснабжения | шт | 1 |
| 13 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

- п. Ревда, пер. Полярный 6

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Снятие водоэмульсионной краски на стенах и потолке | м2 | 6,16 |
| 2 | Выравнивание стены и потолка под покраску | м2 | 6,16 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской потолка и стены | м2 | 6,16 |
| 4 | Подготовка пола к покраске | м2 | 1,2 |
| 5 | Покраска пола половой краской | м2 | 1,2 |
| 6 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |
| Женский туалет |
| 1 | Снятие водоэмульсионной краски на стенах и потолке | м2 | 6,16 |
| 2 | Выравнивание стены и потолка под покраску | м2 | 6,16 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской потолка и стены | м2 | 6,16 |
| 4 | Подготовка пола к покраске | м2 | 1,2 |
| 5 | Покраска пола половой краской | м2 | 1,2 |
| 6 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

1. Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

- изделия, оборудование, материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм действующих на территории РФ;

- использовать отделочные материалы, разрешенные, к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС;

- на применяемые материалы представить сертификаты, паспорта и документы подтверждающие их стоимость.

- Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшиеся восстановительному или другому ремонту.

2. Требования к качеству выполняемых работ:

- применение материалов с учетом современных передовых технологий;

- ремонтные работы выполнять согласно с их назначением в соответствии с действующими общестроительными, санитарными, противопожарными нормами;

- качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил и правилам приемки на отдельные виды работ.

3. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ:

- работы выполняются в соответствии с техническим заданием

- при ремонте руководствоваться требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

4. Требования к безопасности:

- производство строительно-монтажных работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

5. Прочие показатели, определяющие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика:

предоставление гарантий качества выполненных работ сроком на 1 год;

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального образования «Северный национальный лицей» 184592, Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Пионерская, 8 ИНН 5106010030 КПП 510601001 р/с 40601810500001000001 в УФК по Мурманской области (ГАОУ МО НПО «СНЛ») ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск, БИК 044705001, лицевой счет 30496Ц80780 Директор ГАОУ МО НПО «СНЛ» ________________/ В.Н. Иваницкий м.п. «___» ____________ 2012г. | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ______ от «___» ______________ 2012 г.

СМЕТА *

на выполнение работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей»

*- заполняется в соответствии с предложением победителя запроса котировок цен

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального образования «Северный национальный лицей» 184592, Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Пионерская, 8 ИНН 5106010030 КПП 510601001 р/с 40601810500001000001 в УФК по Мурманской области (ГАОУ МО НПО «СНЛ») ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск, БИК 044705001, лицевой счет 30496Ц80780 Директор ГАОУ МО НПО «СНЛ» ________________/ В.Н. Иваницкий м.п. «___» ____________ 2012г. | Подрядчик |
| --- | --- |